Автор:	Дженни Линнеруд

Версия:	1

Дата:	26.01.2016 г.

Дорожная карта по внедрению стандарта модернизации статистики

0

Содержание

1	Шаблон консолидации	11

2	Шаблон по определению	13

3	Шаблон анализа разрыва	17

4	Ведомость реализации	19

5	Шаблон полученного опыта	25

6	Ведомость определения готовности	26

7	Шаблон оценки готовности к модернизации	27

7.1	Оценка готовности к ТМРСО	27

7.2	Оценка готовности к ТМПСИ	28

7.3	Оценка готовности к ТМСИ	28

7.4	Оценка готовности к ЕАСП	29

8	Рекомендованные практики	30

9	Ведомость ресурсов	32

10	Ведомость навыков	33

В дорожной карте представлен итеративный способ прохождения каждого уровня готовности. Каждый пример дорожной карты может повторяться, пока не будет достигнут следующий уровень готовности.

Основывается на Методе разработки архитектуры TOGAF и Цикле Деминга.

- Экспорт файлов CSV

- Столбец избирателей

| Этап | Деятельность | Вспомогательные инструменты | Результат | Избиратели | Пожалуйста, отметьте галочкой, если считаете эту практику полезной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предварительные действия: Представляют собой первоначальные меры по формированию соответствующей среды, обеспечивающей успех инициативы по повышению готовности организации. | Оценка готовности к модернизации: Действия, необходимые, чтобы подготовиться к оценке готовности. Сравнение фактических практик с эталонной моделью готовности к модернизации | Шаблон оценки готовности к модернизации, версия v0.9: Настоящий документ предлагает некоторые рекомендации и шаблон для фиксации результатов оценки уровня готовности к модернизации, достигнутого вашей организацией или хозяйствующей единицей/статистической областью, по внедрению стандарта Модернизации статистики каждой Группой высокого уровня (ГВУ МС): ТМРСО, ТМПСИ, ТМСИ и ЕАСП, в соответствии с Моделью готовности к модернизации. | 0 |  |  |
| Действия по планированию: Установление задач и практик, необходимых для повышения уровня готовности | Анализ разрыва: Основывается на разрывах, обнаруженных между текущим уровнем готовности и целевым уровнем готовности План работ: Упорядоченный набор действий с учетом ряда рекомендованных практик, представленных в матрице рекомендованных практик | Шаблон анализа разрыва: Инструмент, применяемый для фиксации разрывов между текущим уровнем готовности и целевым уровнем готовности, а также для регистрации ключевых этапов и требований, необходимых для их достижения Рекомендованные практики: Справочный документ, управляемый органом, ответственным за ведение Модели готовности к модернизации. Содержит ряд рекомендованных практик, образованных в результате предложений, сделанных статистическими организациями, исходя из проектов внедрения стандартов и рекомендаций, выполненных международными организациями и самим органом, ответственным за ведение. План работ: Внутренний документ, описывающий план, которого будет придерживаться организация во имя достижения целевого уровня готовности. | 0 |  |  |
| Действия по реализации: Реализация плана работ | Наращивание потенциала: Действия, необходимые для приобретения всех ресурсов и навыков для реализации плана работ План реализации: Действия, необходимые для реализации плана работ. Отражает действия, выполняемые для осуществления перехода от текущего уровня готовности к целевому уровню готовности | Ведомость навыков: Руководящие принципы, описывающие навыки, которые потребуются для достижения определенного уровня готовности. Эта ведомость может использоваться статистическим бюро, чтобы определить тип подготовки, необходимой для достижения целевого уровня готовности Ведомость реализации: Перечень действий, необходимых для перехода от текущего уровня готовности к следующему уровню готовности к определенному стандарту | 0 |  |  |
| Действия по определению: Действия, гарантирующие достижение целей готовности | Определение: Анализ результатов, полученных в ходе реализации плана работ | Шаблон по определению: Инструмент, используемый для упрощенной оценки результатов, полученных в ходе предпринятых действий по реализации | 0 |  |  |
| Действия по консолидации: Действия, обеспечивающие упрочнение новых практик, применяемых в организации | Корректировки: Действия по корректировке новых практик, вводимых в устойчивый процесс в долгосрочной перспективе. Формальное принятие новых практик в рамках организационных процедур происходит на этом этапе | Шаблон консолидации: Модель упрощенного формального принятия новых практик в организации, гарантирующая единогласное принятие и учет таких практик | 0 |  |  |
| Действия по управлению знаниями: Действия по формированию знаний, полученных в результате процесса | Определение процесса: Действия по оценке цикла и получению новых организационных знаний. Оценка заканчивается новой серий работ по определению готовности (новый цикл). | Шаблон полученного опыта: Такая модель может применяться статистической организацией для документального подтверждения, а затем для обмена опытом и знаниями, полученными в результате действий, направленных на достижение целевого уровня готовности на основе текущего уровня готовности. Предполагается, что документ будет включать не только рекомендации для других организаций, но также проблемы и выгоды, с которыми они сталкиваются. Полученный опыт будет дополнять Дорожную карту, виды деятельности и вспомогательные инструменты | 0 |  |  |

|  | Этап | Деятельность | Вспомогательные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| Стандарт: |  |  |  |
| Уровень: |  |  |  |
| Параметр: |  |  |  |
| 2016-08-11T16:25:56.671p2 | Предварительные действия: Представляют собой первоначальные действия по формированию соответствующей среды, обеспечивающей успех инициативы по повышению готовности организации. | Определение готовности: Действия, необходимые, чтобы подготовиться к оценке готовности. | Ведомость определения готовности |
|  |  | Оценка готовности: Сравнение фактических практик с эталонной моделью готовности и документальное подтверждение целевой готовности | Оценка готовности к модернизации - Отзывы |
|  | Действия по планированию: Установление задач и практик, необходимых для повышения уровня готовности по какому-либо параметру. | Анализ разрыва: Основывается на разрывах, обнаруженных между текущим уровнем готовности и целевым уровнем готовности | Шаблон анализа разрыва |
|  |  | План работ: Упорядоченный набор действий с учетом ряда рекомендованных практик, представленных в матрице рекомендованных практик | Матрица рекомендованных практик |
|  | Действия по реализации: Реализация плана работ | Наращивание потенциала: Действия, необходимые для получения всех ресурсов и навыков для реализации плана работ | Ведомость ресурсов Ведомость навыков (Реми – следующая версия) |
|  |  | Реализация плана: Действия, необходимые для реализации плана работ. Отражает действия, выполняемые для осуществления перехода от фактического состояния к желаемому состоянию | Ведомость реализации (Фиона, первый вариант проекта) |
|  | Действия по определению: Действия, гарантирующие достижение целей готовности | Определение: Анализ результатов, полученных в ходе реализации плана работ | Шаблон по определению (Кристина, первый вариант проекта) |
|  | Действия по консолидации: Действия, обеспечивающие упрочнение новых практик, применяемых в организации | Корректировки: Действия по корректировке новых практик, вводимых в устойчивый процесс в долгосрочной перспективе. Формальное принятие новых практик в рамках организационных процедур происходит на этом этапе | Шаблон плана действий Матрица рекомендованных практик |
|  | Действия по управлению знаниями: Действия по формированию знаний, полученных в результате процесса | Определение процесса: Действия по определению цикла и получению новых организационных знаний. Определение заканчивается новой серий работ по определению готовности (новый цикл). | Хранилище полученного опыта (Реми, первый вариант проекта) Предложения по передовым практикам |

Просим изложить здесь свои идеи:

- Дорожная карта должна быть доступна к чтению и экспорту из Virtual Standards Helpdesk

- Дорожная карта должна вестись Вспомогательной группой по стандартам (необходима ссылка), которая заменяет КСМ Комитет по стандартам модернизации, и продвигаться Группой по расширению возможностей и связи (необходима ссылка), которая заменяет MCOEF

- Непортированная лицензия «Атрибуция» Creative Commons 3.0 или 4.0

- Принципы разработки

  - Новые стандарты модернизации необходимо добавлять в плановом режиме

  - Вспомогательные инструменты могут добавляться на регулярной основе

  - Поддержка в сравнении по организациям/хозяйствующим единицам/статистическим областям

- Рекомендации, представляемые относительно порядка внедрения стандартов.

- Самый ровный/легкий путь перехода от одного уровня к другому в отношении определенного стандарта.

- Информация о том, как обычно происходит переход с одного уровня готовности к следующему в национальных статистических организациях.

- Примеры – Моя история модернизации

- Чтение, создание и обновление примеров по соответствующим стандартам может представлять собой основные этапы на пути к модернизации

- Движущие факторы внедрения

  - Цель по каждому стандарту (см. Уровни и Параметры)

- Определения, характерные для Дорожной карты

- Сокращения

- Указатели/ссылки

  - Вводный материал от MCOFE, например, вебинары на YouTube по стандартам модернизации.

  - Ссылка на Virtual Standards Helpdesk

  - Каталог Global Artefact Catalogue? По-прежнему ли эта работа проводится в Евростате/ЕЭК ООН, или представляет собой лишь служебный каталог ЕАСП?

  - Учебные материалы, например, по учебным курсам ЕАСП

.

ШАБЛОН КОНСОЛИДАЦИИ

Первый вариант проекта: Дженни

Рецензент: Джэки

Шаблон упрощенного формального принятия новых практик в организации, гарантирующий единогласное принятие и учет таких практик

План консолидации для

| Название новой практики |  |
| --- | --- |
| Утверждено кем: |  |
| Дата утверждения |  |
| Общая цель/задача новой практики |  |
| Краткое описание новое практики |  |
| Стратегическая значимость (ссылка/адрес) |  |
| Применимость (Хозяйствующая единица(ы)/статистические области) |  |
| Поддерживаемые стандарты модернизации: | - ТМРСО - ТМПСИ - ТМСИ - ЕАСП |
| Вспомогательный материал (ссылки/адреса) |  |

Перечень действий*, необходимых для укрепления новой практики в организации:

| ID деятельности |  |
| --- | --- |
| Название деятельности |  |
| Краткое описание деятельности |  |
| Критерии успеха/ Запланированный результат |  |
| Ответственная хозяйствующая единица/лицо |  |
| Дата начала |  |
| Дата окончания |  |
| Ресурсная смета (человеко-часы) |  |
| Зависимость от этих ID деятельности |  |
| Предпосылки по этим ID деятельности |  |
| Механизм(ы) контроля влияния деятельности |  |

* Примеры стандартной деятельности:

Подготовка и поддержка в переводе новой практики сегмент деятельности «Корпоративная поддержка»

- Эффективность производства и вопросы, связанные с законодательными нормам (Отдача (запланированная, реализованная), ресурсы (запланированные, использованные), связанные практики)

- Статистическая методология: Какие методы, алгоритмы или систематические процедуры требуются?

- Качество: Какие стандарты, рамки, политики и принципы требуются? (показатели качества)

- Информация и знания (Документация новой практики, аудиовизуальные рекламные материалы, архив документации по предыдущим практикам, поддержка пользователя (форум, часто задаваемые вопросы, опыт внедрения))

- Людские ресурсы: Какие людские ресурсы требуются? (Учебные материалы, индивидуальная подготовка, групповое обучение, профессиональная подготовка)

- Финансы:

- ИТ: Какие ИТ-приложения и инфраструктура требуются?

шаблон ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ

Авторы: Кристина, Дженни

Рецензент: Эсси

ШАБЛОН ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ

Задача определения заключается в установке прогресса, достигнутого после определения ключевых этапов/требований в Оценке готовности к модернизации (на основе критериев самооценки) и проведения Анализа разрыва.

Этот инструмент может применяться для упрощения оценки результатов, полученных спустя какое-то время после проведения Анализа разрыва или между двумя циклами.

Успешная стратегия определения направлена на проекты/действия, которые будут предполагать сиюминутную отдачу. Таким образом, будет сформирован импульс для перехода к долгосрочным проектам/действиям.

На этапе определения могут быть выявлены новые возможности и практики, что является полезным ресурсом для Шаблона консолидации.

При определении мы выполняем следующее:

- Сбор входных данных для определения: Оценка готовности к модернизации, Анализ разрыва, какие действия мы предприняли после Анализа разрыва, кто их выполнял, используемые ресурсы и Отчет об определении на основе предыдущего цикла

- Проведение определения: определяется прогресс относительно целевых уровней, что сработало хорошо/что можно улучшить

- Планирование следующего цикла: что необходимо выполнить в следующем цикле

Подготовка и проведение определения:

- Определение межотраслевой группы на основе результатов Анализа разрыва, в необходимых случаях включая членов таких подразделений статистической организации, как Бизнес, Информация, Методы, Приложения и Технологии. Такая группа может включать разных членов группы, выполнившей Оценку готовности к модернизации.

- Анализ Оценки готовности к модернизации (на основе Предварительных действий)

- Исследование Анализа разрыва на основе предыдущего этапа (на основе Действий по планированию)

- Определение прогресса, достигнутого при переходе от текущего уровня к целевому уровню, с применением следующей таблицы, и предоставление более подробной информации, если результат Требует улучшения или Успешный

| Определение | Описание | Возможные действия |
| --- | --- | --- |
| Требует улучшения | Мониторинг результатов показывает, что действие содержит возможные риски, влияющие на следующее действие. | Предложить подробные данные о том, что необходимо улучшить. Необходимо дождаться дополнительных ресурсов/более высокого приоритета/необходимых результатов по другим действиям Будущие непредвиденные препятствия – выбрать альтернативный путь и обновить план работ Необходимо повторять текущее действие, пока не будет получено необходимое качество |
| Эффективно | Мониторинг результатов показывает, что выполненное действие достаточно для начала следующего действия. | Перейти к следующему действию по плану работ |
| Успешно | Мониторинг результатов показывает, что действие положительно влияет на следующее действие. | Сообщить внутренним и внешним заинтересованным сторонам об успехе, представляя информацию по полученному опыту. |

Результатом оценки является Отчет об определении, который может применяться в качестве входных данных для следующего цикла.

| Специалисты по определению |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата определения |  |  |  |
| Внедряемый стандарт(ы) модернизации (ТМРСО, ТМПСИ, ТМСИ и/или ЕАСП): |  |  |  |
| Параметры | Описание | Определение (Требует улучшения, Эффективно или Успешно) | Комментарии о том, что пошло хорошо / плохо |
| Бизнес | Этот параметр направлен на область производственной деятельности, т.е. на основную производственную практику и политику организации. |  |  |
| Методы | Этот параметр указывает на методы, т.е. на то, как разрабатываются, структурируются, внедряются и осуществляются методы. Он включает статистическую методологию, ИТ-методы, методы по сбору данных, методы обработки и другие методы, необходимые для поддержки производства. |  |  |
| Информация | Этот параметр указывает на то, как структурируется и интегрируется информация и/или метаданные, как моделируется информация, как выделяется доступ к данным на основе функциональных аспектов, указываются характеристики данных, способности преобразования данных, определение сервиса и процесса, обработка идентификаторов и информационная модель. |  |  |
| Приложения | Этот параметр указывает на структуру и взаимодействие приложений, что предусматривает бизнес-функционал, при этом применяются информационные активы/активы данных, необходимые для осуществления такого функционала. |  |  |
| Технология | Этот параметр указывает на возможности логического программного и аппаратного обеспечения, которые необходимы для поддержки развертывания таких сервисов, как бизнес, методы, информация и приложения. Сюда входит IT-инфраструктура, промежуточное ПО, сети и т.д. |  |  |

ШАБЛОН анализа разрыва

Шаблон Анализа разрыва – это инструмент, применяемый для фиксации разрывов между текущим уровнем готовности и целевым уровнем готовности, а также для регистрации ключевых этапов и требований, необходимых для их достижения

Входные ресурсы:

Оценка готовности к модернизации, включая ключевые этапы/требования

Процесс:

Заполните следующую таблицу в соответствии со стандартом и параметром

| Стандарт (ТМРСО ТМПСИ ТМСИ ЕАСП) | Параметр (Бизнес Методы Информация Приложения Технология) | Текущий уровень готовности | Целевой уровень готовности | Те критерии самооценки, которые частично встречаются на целевом уровне | Источник(и) частичного разрыва | Те критерии самооценки, которые совсем не встречаются на целевом уровне | Источник(и) разрыва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Результат:

Анализ разрыва

Пример:

| Стандарт | Размер | Текущий уровень готовности | Целевой уровень готовности | Те критерии самооценки, которые частично встречаются на целевом уровне | Источник(и) частичного разрыва | Те критерии самооценки, которые совсем не встречаются на целевом уровне | Источник(и) разрыва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТМПСИ | Бизнес | Ранний | Корпоративный | Общекорпоративная программа/стратегия применения ТМПСИ по управлению процессами статистического производства находятся на этапе разработки, но еще не введены в действие. | Бизнес/Процесс Процесс разработки еще не завершен. Процесс утверждения еще не начат. | - |  |

ВЕДОМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

Ведомость реализации – это список действий, необходимых для перехода от текущего уровня готовности к следующему уровню готовности, и относятся к определенному стандарту

ТМПСИ

От первоначальной осведомленности к действиям, предшествующим реализации

- Проведены вводные сессии с объяснением ТМПСИ

- Объяснена каждая фаза и подфаза

- Пример статистического производства был отображен по модели ТМПСИ, чтобы показать, как она работает, т.е. модель не должна быть линейной, не каждую фазу необходимо использовать

От действий, предшествующих реализации, к раннему этапу реализации

- Команда по реализации ознакомлена с ТМПСИ.

- Шаблон предоставлен статистическим производителям для картирования своих процессов в соответствии с ТМПСИ

- Систематическое картирование процессов статистического производства начато в некоторых хозяйствующих единицах/предметных областях

- Организация обнародовала ТМПСИ, т.е. в виде плакатов на стенах, через вики, внутреннюю связь, фокус-группы, внешнюю связь

От раннего этапа реализации к корпоративной реализации

- Принята общекорпоративная стратегия по использованию ТМПСИ

- По всей организации (например, через учебные курсы, семинары, групповую деятельность) получены широкие знания о модели ТМПСИ, ее значении и использовании

- По всей организации документально зафиксированы/выполнено картирование процессов статистического производства в соответствии с ТМПСИ

От корпоративной реализации к полной реализации

- Руководство применят картирование процессов статистического производства в соответствии с ТМПСИ в целях повышения производственных возможностей и стандартизации.

- Картирование ТМПСИ привело к более стандартизированным процессам производства, методам и сферам применения

- План действий по совершенствованию процессов производства, методов и сфер применения создан в результате использования ТМПСИ

ТМРСО

От первоначальной осведомленности к действиям, предшествующим реализации

- Проведены вводные сессии с объяснением ТМРСО

- Объяснен каждый сегмент деятельности

- Объяснены три уровня

- Объяснено отношение между ТМПСИ и ТМРСО

От действий, предшествующих реализации, к раннему этапу реализации

- Установлены заинтересованные стороны сегмента деятельности «Стратегия и руководство», определены важные отсутствующие виды деятельности (локальное расширение)

- Существует понимание необходимости в эффективном управлении сегментом «Развитие возможностей»

- Установлены заинтересованные стороны, занимающиеся планированием, разработкой, мониторингом и поддержкой реализации мер по расширению возможностей

- Установлены заинтересованные стороны по каждому виду деятельности в рамках сегмента «Корпоративная поддержка»

- Установлены заинтересованные стороны по управлению рисками и архитектуре системы управления предприятием

- Организация обнародовала ТМРСО, т.е. в виде плакатов на стенах, через вики, внутреннюю связь, фокус-группы, внешнюю связь

От раннего этапа реализации к корпоративной реализации

- Принята общекорпоративная стратегия по использованию ТМРСО

- По всей организации (например, через учебные курсы, семинары, групповую деятельность) получены широкие знания о модели ТМРСО, ее значении и использовании

- ТМРСО эффективно применяется по всем сегментам деятельности от «Стратегия и руководство» до «Корпоративная поддержка», «Развитие возможностей» и «Статистическое производство»

- Наблюдается корпоративная поддержка по стандартизированному управлению эффективностью производства и вопросами, связанными с законодательными нормами, по сегментам деятельности /продуктам /фазам

- Наблюдается корпоративная поддержка по стандартизированному управлению статистической методологией по сегментам деятельности /продуктам /фазам

- Наблюдается корпоративная поддержка по стандартизированному управлению качеством по сегментам деятельности /продуктам /фазам

- Наблюдается корпоративная поддержка по стандартизированному управлению информацией по сегментам деятельности /продуктам /фазам

- Наблюдается корпоративная поддержка по стандартизированному управлению потребителями и поставщиками данных по сегментам деятельности /продуктам /фазам

- Развитие возможностей стало неотъемлемой частью организации, и этот сегмент деятельности регламентируется ТМРСО

От корпоративной реализации к полной реализации

- ТМРСО полностью интегрируется в организацию и используется для широкого ряда видов деятельности, включая архитектуру системы управления предприятием и управление рисками

- ТМРСО применяется для планирования ресурсов

- ТМРСО применяется для управления затратами

- Развитие возможностей носит общий характер, и в организации применяется в качестве общего набора инструментов

ТМСИ

От первоначальной осведомленности к действиям, предшествующим реализации

- Проведены вводные сессии с объяснением ТМСИ

- Объяснена каждая группа ТМСИ

- Пример статистического производства был отображен по модели ТМСИ, чтобы показать, как она работает, т.е. высокоуровневые информационные объекты, не каждый информационный объект необходимо использовать и, наоборот, не к каждому информационному объекту можно применить картирование

От действий, предшествующих реализации, к раннему этапу реализации

- Команда по реализации ознакомлена с ТМСИ.

- Шаблон предоставлен статистическим производителям для картирования внутренних информационных объектов в соответствии с информационными объектами ТМСИ

- Систематическое картирование внутренних информационных объектов начато в некоторых хозяйствующих единицах/предметных областях

- Организация обнародовала ТМСИ, т.е. в виде плакатов на стенах, через вики, внутреннюю связь, фокус-группы, внешнюю связь

От раннего этапа реализации к корпоративной реализации

- Принята общекорпоративная стратегия по использованию ТМСИ

- По всей организации (например, через учебные курсы, семинары, групповую деятельность) получены широкие знания о модели ТМСИ, ее значении и использовании

- Для всей организации составлены стандартные руководящие принципы по документации/картированию информационных объектов в соответствии с информационными объектами ТМСИ

- Последовательность картирования был проверена в сегментах внедрения ТМСИ

От корпоративной реализации к полной реализации

- Руководство применяет картирование информационных объектов в соответствии с ТМСИ в целях повышения производственных возможностей и стандартизации (ДЖЕННИ ДОЛЖНА ПРЕДЛОЖИТЬ)

- Применение ТМСИ привело к более стандартизированным информационным моделям, методам и сферам применения

- Наличие систематического картирования от ТМСИ до стандарта внедрения посредством стандартизированных инструментов (например, профили SDMX / DDI)

- План действий по совершенствованию информационных систем, методов и сфер применений разработан в результате использования ТМСИ

- Планы составляются для повышения стандартизации информационных систем, методов и сфер применений в результате использования ТМСИ на корпоративном уровне

ЕАСП

От первоначальной осведомленности к действиям, предшествующим реализации

- Проведены вводные сессии с объяснением задач ЕАСП и описанием различных вспомогательных материалов.

- Наличие достаточного понимания ТМПСИ и, в частности, ТМСИ в организации.

- Разъяснено «разделение ответственности» и сопутствующие «перспективы» ЕАСП.

От действий, предшествующих реализации, к раннему этапу реализации

- ТМПСИ и ТМСИ уже находятся на этапе корпоративной реализации (как минимум) в организации.

- Разработчики архитектуры (Предприятие, бизнес, информация, технология) внутри организации ознакомлены с ЕАСП. Это гарантирует применение ЕАСП в проектах развития.

- Организация обнародовала ЕАСП, т.е. в виде плакатов на стенах, через вики, внутреннюю связь, фокус-группы, внешнюю связь

От раннего этапа реализации к корпоративной реализации

- Принята общекорпоративная стратегия по использованию ЕАСП, включая ЕАСП-ЛИМ

- По всей организации (например, через учебные курсы, семинары, групповую деятельность) получены широкие знания о моделях ЕАСП и ЕАСП-ЛИМ, их значении и использовании

- ЕАСП и ЕАСП-ЛИМ применяются для поддержки развития, обмена и многократного использования статистических услуг в пределах организации

От корпоративной реализации к полной реализации

- ЕАСП воспринимается как важная часть производственной деятельности/управления, формирования ценности в организации.

- ЕАСП хорошо изучается, интегрируется в производственные процессы и практики, и последовательно применяется по всей организации.

- ЕАСП применяется для поддержки развития, обмена и многократного использования статистических услуг в пределах организаций

- Организация предоставила информацию по одной или более услуг ЕАСП для Каталога услуг ЕАСП

- Организация обновляет Инвестиционный каталог минимум раз в год

- Организация осуществляет проверку Каталога возможностей до разработки новых внутренних статистических услуг

ШАБЛОН полученного опыта

Шаблон полученного опыта может применяться статистической организацией для документального подтверждения, а затем для обмена опытом и знаниями, полученными в результате действий, направленных на достижение целевого уровня готовности на основе текущего уровня готовности. Предполагается, что документ будет включать не только рекомендации для других организаций, но также проблемы и выгоды, с которыми они сталкиваются.

Входные ресурсы:

Деятельность по планированию, внедрению, оценке и консолидации, выполненная для достижения определенного уровня готовности к определенному параметру, в частности к стандарту модернизации.

Процесс:

Заполните следующую таблицу по внедренному стандарту модернизации (ТМРСО, ТМПСИ, ТМСИ, ЕАСП), а также в соответствии с параметром (Бизнес, методы, приложения, технология (по ТМРСО, ЕАСП))

| Внедренный стандарт и номер версии | Параметр | Достигнутый уровень готовности | Начальный уровень готовности | Проблемы | Преимущества | Рекомендации для других организаций | Ссылки на внешнюю документацию (презентации, документы, примеры...) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Результат:

Полученный опыт будет дополнять Дорожную карту, виды деятельности и вспомогательные инструменты

ВЕДОМОСТЬ определения готовности

- Определите межотраслевую группу, включающую членов таких подразделений статистической организации, как Бизнес, Информация, Методы, Приложения и Технология.

- ? - Определите хозяйствующие единицы/статистические области в пределах статистической организации с опытом раннего внедрения одного или несколько стандартов модернизации

- Пригласите членов межотраслевой группы на очное заседание, посвященное стандарту

- Выделите 15 минут для членов группы, чтобы они успели ознакомиться с определениями уровней и параметров

- Выделите один час на обсуждение стандарта и документальную фиксацию оценки готовности, включая следующее

  - версия стандарта, в отношении которой выполняется оценка

  - текущий уровень

  - целевой уровень и количество лет для достижения целевого уровня

  - ключевые этапы /требования для перехода от текущего уровня к целевому

шаблон оценки готовности к модернизации

В настоящем шаблоне необходимо записывать результаты Оценки готовности к модернизации на основе Параметров, Уровней и критериев самооценки в Модели готовности к модернизации.

Организация:

Если данная оценка выполняется не на корпоративном уровне, то заполните

Хозяйствующая единица/статистическая область:

Эксперт(ы) по оценке

Имя:

Основная область(и) компетенций (Бизнес, методы, информация, приложения и/или технология):

Оцененные стандарты ГВУ МОС (ТМРСО, ТМПСИ, ТМСИ и/или ЕАСП):

Примечание: Каждая организация/хозяйствующая единица/статистическая область должна выбрать соответствующий уровень детализации по своему текущему уровню готовности (например, 1, 2.5, 5.17) в соответствии с собственными потребностями.

Оценка готовности к ТМРСО

Текущая версия ТМРСО – 1.0.

Оцененная версия: 1.0

Целевой уровень готовности, достигаемый за           лет.

| Параметр | Текущий уровень готовности (1-5) | Целевой уровень готовности (1-5) | Ключевые этапы/ Требования |
| --- | --- | --- | --- |
| Бизнес |  |  |  |
| Методы |  |  |  |
| Информация |  |  |  |
| Приложения |  |  |  |
| Технология |  |  |  |

Оценка готовности к ТМПСИ

Текущая версия ТМПСИ – 5.0.

Оцененная версия: 5.0

Целевой уровень готовности, достигаемый за           лет.

| Параметр | Текущий уровень готовности (1-5) | Целевой уровень готовности (1-5) | Ключевые этапы/ Требования |
| --- | --- | --- | --- |
| Бизнес |  |  |  |
| Методы |  |  |  |
| Информация |  |  |  |
| Приложения |  |  |  |

Оценка готовности к ТМСИ

Текущая версия ТМСИ – 1.1.

Оцененная версия: 1.1

Целевой уровень готовности, достигаемый за           лет.

| Параметр | Текущий уровень готовности (1-5) | Целевой уровень готовности (1-5) | Ключевые этапы/ Требования |
| --- | --- | --- | --- |
| Бизнес |  |  |  |
| Методы |  |  |  |
| Информация |  |  |  |
| Приложения |  |  |  |

Оценка готовности к ЕАСП

Текущая версия ЕАСП – 1.5.

Оцененная версия: 1.5

Целевой уровень готовности, достигаемый за           лет.

| Параметр | Текущий уровень готовности (1-5) | Целевой уровень готовности (1-5) | Ключевые этапы/ Требования |
| --- | --- | --- | --- |
| Бизнес |  |  |  |
| Методы |  |  |  |
| Информация |  |  |  |
| Приложения |  |  |  |
| Технология |  |  |  |

Рекомендованные практики

Рекомендованные практики – это справочный документ, управляемый органом, ответственным за ведение Модели готовности к модернизации. Содержит ряд рекомендованных практик на основе предложений, сделанных статистическими организациями, исходя из проектов внедрения стандартов и рекомендаций, выполненных международными организациями и самим органом, ответственным за ведение.

Все стандарты

- смотрите на вебинаре YouTube по стандарту в качестве вводного материала

- продвигайте предложенные преимущества/ценности (используйте материал по каждому стандарту с домашней страницы: ТМРСО, ТМПСИ, ТМСИ, ЕАСП)

  - для ключевых физических лиц

  - для корпоративного управления

  - в соответствии с подразделением (Бизнес, Информация, Методы, Приложения и Технология)

- продвигайте достигнутые преимущества

  - в похожих организациях (размер, культура, язык)

  - в похожих хозяйствующих единицах (статистическая программа, предметная область, тип единицы)

  - в соответствии с подразделением (Бизнес, Информация, Методы, Приложения и Технология)

- проводите оценку готовности к модернизации, используя предложенный Шаблон оценки готовности к модернизации

- создавайте корпоративную стратегию реализации

- проводите анализ разрыва, чтобы перейти со своего текущего уровня готовности на свой целевой уровень, используя предложенный Шаблон анализа разрыва

- проверьте Шаблон полученного опыта в результате внедрения стандарта одинаковыми организациями и/или одинаковыми хозяйствующими единицами

- создайте план работ по внедрению

- наращивайте потенциал (ресурсы и навыки) в своей организации

- используйте Ведомость реализации, чтобы проверить выполнение необходимых действий для перехода от текущего уровня готовности к следующему уровню готовности к определенному стандарту

- определяйте внедрение, используя предложенный Шаблон по определению

- используйте Шаблон консолидации для поддержки формального принятия новой практики

- выскажите свои комментарии/вопросы/предложения во время дискуссионного форума по каждому стандарту (дискуссионный форум по ТМРСО, ТМПСИ, ТМСИ, ЕАСП)

- напишите пример в форме Примеры использования метаданных с ТМПСИ и ТМСИ.

- проявляйте активное участие, используя свой опыт внедрения

  - чтобы проанализировать процессы, выполняемые организацией по стандарту

  - для рабочих групп/подгрупп для дальнейшей разработки стандарта, выполняемой организацией по стандарту

  - для Заседаний и событий ЕЭК ООН  (Статистическая программа, сегмент деятельности, модернизация официальной статистки)

ведомость ресурсов

На основе заседания по Дорожной карте 1 декабря 2016 года

Обсуждение: «Ведомость ресурсов – данная ведомость предполагает большое количество информации, для обеспечения успешной работы потребуется много времени, стоит ли выполнять такую работу?

Коллективное решение: Крис уберет Ведомость ресурсов из Дорожной карты (выполнено)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Ведомость ресурсов, основанная на Эталонной модели Европейской статистической системы по общеорганизационной архитектуре и возможностям

Люди

Какие людские ресурсы необходимы для получения производственных результатов?

Методы

Какие методы, алгоритмы или систематические процедуры необходимы?

Процессы

Каков набор согласованных этапов, процедур и деловых правил для получения производственных результатов?

Приложения/Технология

Какие ИТ-приложения и инфраструктура необходимы?

Стандарты/Структуры

Какие стандарты, рамки, политики и принципы необходимы?

ведомость навыков

Ведомость навыков – это Руководящие принципы, описывающие навыки, которые потребуются для достижения определенного уровня готовности. Эта ведомость может использоваться статистическим бюро, чтобы  определить тип подготовки, необходимой для достижения целевого уровня готовности, например, учебные курсы ЕАСП.

Какие навыки или знания необходимости?

Для внедрения

- Всех стандартов

- Бизнес

- Информация

- Методы

- Управление качеством

- ТМРСО

  - Корпоративное планирование

- ТМПСИ

  - Картирование производственных процессов

- ТМСИ

- Информационная архитектура

- Картирование информации

- ЕАСП

  - Сервис-ориентированная архитектура (СОА)

  - Архитектура предприятия

  - Бизнес-архитектура

  - Информационная архитектура

  - Архитектура приложений

  - Архитектура технологий

Каковы соответствующие профессиональные профили?

Для внедрения

- Всех стандартов

- Специалисты, принимающие инвестиционное решение

- Бизнес-аналитики

- Статистики / методологи

- Производители статистики

- Разработчики архитектуры (Предприятие, бизнес, информация, технология)

- ТМРСО

- Эксперты по качеству

- Методологи (в частности, те, кто работает по качеству)

- ТМПСИ

(охватывает Все стандарты)

- ТМСИ

  - Разработчики

- ЕАСП

  - Эксперты СОА

  - Разработчики